## Slide 1: Plano de gerenciamento de riscos
Lucas de Souza Santos
RA: 322114769

## Slide 2
Nome do sistema: Franqueado I Need Sleep
Descrição do sistema e suas principais funcionalidades: Landing Page para possíveis franqueados de uma empresa com foco em produtos de sono e relaxamento (colchões, travesseiros, roupa de cama, chás, etc...) a página apresentará a evolução e expansão da empresa e os benefícios de se tornar um franqueado da marca.

## Slide 3
Funcionalidades: O website terá o foco na conversão de leads, no corpo da página será apresentado um formulário para que o interessado preencha seus dados e seja direcionado para um administrador de franquias, também contará com um botão de ajuda, caso o usuário tenha dificuldades em enviar o formulário ou tenha dúvidas acerca do processo de adesão a franquia.
Usabilidade: Por se tratar de uma página web com foco na captação de leads a curva de aprendizado dos usuários é baixa, a página apresentará botões (para preenchimento do formulário e fale conosco) chamativos e de fácil visualização. Uma vez que formulário for preenchido e enviado os dados(do lead) chegarão em até 3 minutos no e-mail da administração.

## Slide 4
Riscos:
1- Risco indireto: Falha no servidor de hospedagem
2- Risco direto: problemas com plugins utilizados na construção do site
3- Risco indireto: Falha no serviço de backup da base de dados do servidor de hospedagem
4- Risco direto: Muitos acessos simultâneos à página
5- Risco direto: Implantação atrasada da página ultrapassando maio de 2022
6- Risco direto: Erros de SEO, otimização de meta tag, formato de imagens
7- Risco direto: Site não responsivo, má configuração pra dispositivos móveis
8- Risco direto: Não contratação de certificado SSL/TLS
9- Risco direto: Equipe enxuta, equipe com apenas 1 profissional pleno
10- Risco indireto: Falhas de segurança no wordpress, injeção de código não autorizada, solicitações de acesso não autorizadas pelo administrador do WP, redirecionamentos não desejados ou não autorizados

## Slide 5
1. Risco de técnico: Falhas de segurança no Wordpress
• Gravidade do Risco: Danos maiores.
• Descrição: A página em wordpress pode sofrer injeção de código não autorizada, solicitações de acesso não autorizadas pelo administrador, redirecionamentos não desejados ou não autorizados entre outras falhas, que podem ocasionar nas mais variadas consequências.
• Indicadores: Exibição de mensagens de erro no ambiente Wordpress, falhas no acesso à página de administrator e mensagens de alerta no WP.
• Estratégia de mitigação: Criar senhas fortes para acesso ao painel de administrador, ter um antivírus ativo no ambiente do wordpress, fazer o download apenas das ferramentas necessárias pro desenvolvimento da página e observar se tais ferramentas são conhecidas na comunidade WP, além de manter todos os plugins, e o próprio wordpress sempre atualizado.
• Plano de contingência: Utilizar as ferramentas do antivírus do WP caso haja a possiblidade de ‘’eliminar’’ o malware por esse meio e ter sempre um backup e caso necessário usa-lo afim de recuperar possíveis dados perdidos.

## Slide 6
2. Risco de técnico: Erros de SEO
• Gravidade do Risco: baixo.
• Descrição: Um site com formatos de imagem ruins pra web, textos de difícil leitura e má utilização de meta tag tem baixa colocação de SEO o que deixa a página em má colocação nos mecanismos de busca, impactando na quantidade de usuários que chegam na página e consequentemente na conversão de leads.
• Indicadores: pontuação da página no google speed insights e na ferramenta de revisão de SEO do wordpress.
• Estratégia de mitigação: Seguir as boas práticas de SEO, verificar a pontuação da página nas ferramentas de análise e revisa-la antes de publicar.
• Plano de contingência: Caso a página depois de finalizada tenha SEO ruim, é possível que a equipe faça os devidos ajustes afim de adequar a página nas métricas de SEO.

## Slide 7
3. Risco de técnico: Site não responsivo
• Gravidade do Risco: baixo.
• Descrição: Um site não responsivo, gera demora de carregamento da página , SEO ruim baixo desempenho , má colocação nos mecanismos de busca e pode até mesmo perder alguma de suas funcionalidades devido a má exibição para usuários que acessam a página por dispositivos móveis.
• Indicadores: Site com má exibição em celulares/tablets/desktop, demora de carregamento da página.
• Estratégia de mitigação: No processo de criação da página verificar como ela está sendo exibida em dispositivos móveis, e fazer os ajustes de tamanho, dimensão e posição dos itens da webpage.
• Plano de contingência: Caso a página depois de finalizada apresente problemas de exibição, carregamento e funcionalidade é possível que a equipe faça os devidos ajustes afim de sanar tais problemas.

## Slide 8
4. Risco de técnico: Não contratação de certificado SSL/TLS
• Gravidade do Risco: baixo.
• Descrição: Certificados SSL/TLS visam deixar a página segura, e com melhor colocação de SEO, uma página sem esses certificados leva a perda de leads, má colocação nos mecanismos de busca e está mais suscetível a ataques de invasão. Os certificados são oferecidos pelo próprio serviço e hospedagem.
• Indicadores: Exibição de mensagem pros usuários de “página não segura”.
• Estratégia de mitigação: Contratar certificado SSL/TLS e forçar o https da página.
• Plano de contingência: nenhum.

## Slide 9
5. Risco de planejamento: Equipe enxuta
• Gravidade do Risco: Danos maiores.
• Descrição: A atual equipe tem apenas um profissional com nível de senioridade sênior tal profissional pode precisar se ausentar do trabalho pelos mais variados motivos o que poderia levar ao não cumprimento do prazo de entrega acarretando até mesmo no cancelamento do projeto.
• Indicadores: Profissional ausente no trabalho, pouca evolução no andamento da construção da página.
• Estratégia de mitigação: Contratar outro profissional com nível de conhecimento semelhante ao do líder da equipe a fim de otimizar o tempo de entrega das demandas, a qualidade da página, e mitigar a possibilidade de não ter profissionais competentes para construção da landing page.
• Plano de contingência: nenhum.

## Slide 10
6. Risco Técnico: Problemas com plugins do wordpress
• Gravidade do Risco: Médio.
• Descrição: Para construção da página em wordpress serão necessários diversos plugins afim de otimizar a qualidade da página e sua classificação SEO. Um plugin pode conter malwares que poderiam roubar dados, tirar a página do ar ou deixar a página com má otimização.
• Indicadores: Exibição de mensagens de erro falhas no acesso à página, alertas no wordpress.
• Estratégia de mitigação: Deve-se usar antivírus dentro do wordpress varrer os plugins antes de ativa-los e mantê-los sempre atualizados.
• Plano de contingência: Ter sempre um backup e caso necessário usa-lo afim de recuperar possíveis dados perdidos, fazer o download apenas de plugins que serão usados, desativar plugins suspeitos ou que acarretam no mal funcionamento da página.

## Slide 11
7. Risco Técnico: Falha no serviço de backup da base de dados do servidor de hospedagem
• Gravidade do Risco: Danos maiores.
• Descrição: O servidor de banco de dados da página de hospedagem, embora seja seguro está sujeito a invasões, sequestrou ou vazamento de dados, não é uma situação comum mas é considerado um risco portanto se faz necessário ter o backup da página e toda sua estrutura e dados coletados em mais de um servidor.
• Impactos: Sistema fora do ar, impossível de ser acessado.
• Indicadores: Exibição de mensagens de erro ou falhas no acesso à página.
• Estratégia de mitigação: Ter mais de um serviço de backup e verificar se o mesmo está ativo e armazenando os dados periodicamente, bem como certificar-se junto ao suporte da empresa de hospedagem que o servidor está devidamente atualizado e protegido das vulnerabilidades conhecidas.
• Plano de contingência: Utilizar o segundo serviço de backup, ativar a página por outra url ou serviço de hospedagem.

## Slide 12
8. Risco Técnico: Falha no servidor de hospedagem
• Gravidade do Risco: Danos maiores.
• Descrição: O servidor de hospedagem utilizado para armazenar a página é suscetível a ataques dos mais variados tipos, sendo o DDOS o com maior possibilidade de ocorrência de erros no servidor de hospedagem são incomuns, mas caso ocorram não serão possíveis de serem solucionados pela equipe envolvida no processo de construção da página.
• Impactos: Sistema fora do ar, impossível de ser acessado.
• Indicadores: Exibição de mensagens de erro ou falhas no acesso à página.
• Estratégia de mitigação: Certificar-se junto ao suporte da empresa de hospedagem que o servidor está devidamente atualizado e protegido das vulnerabilidades conhecidas.
• Plano de contingência: Nenhum.

## Slide 13
9. Risco de técnico: Muitos acessos simultâneos a página, capacidade e recurso
• Gravidade do Risco: Danos maiores.
• Descrição: Muitos simultâneos a página podem aumentar o tempo de carregamento ou até mesmo deixar o acesso indisponível o que ocasionará na perda de leads.
• Indicadores: Página apresenta demora para ser exibida os usuários recebem mensagem de erro ao tentar o acesso.
• Estratégia de mitigação: Ter uma largura de banda suficiente para permitir uma boa quantidade de acessos, usar estratégias para mitigar a possibilidade de ataques DDOS.
• Plano de contingência: nenhum.

## Slide 14
10. Risco de Planejamento: Implantação atrasado do sistema, ultrapassando Maio de 2022
• Gravidade do Risco: Danos maiores .
• Descrição: A não implantação da página dentro da data estabelecida é considerada uma falha e pode acarretar no cancelamento do projeto .
• Impactos: O projeto será cancelado .
• Indicadores: Falha ao implantar antes do prazo previsto
• Estratégia de mitigação: O tempo de entrega e a evolução do projeto deve ser cuidadosamente calculado podendo-se optar por não implementar alguma funcionalidade para que se possa atingir a data de entrega.
• Plano de contingência: Nenhum.